# AF - Engenharia de Software 2026 · VoidStock

Formato: Trabalho em Equipe, questões divididas em partes iguais · Peso: 10,0 pontos

Repositório (implementação): https://github.com/LaryssaMarquesin/voidstock-poo

Aplicação rodando (hospedada): https://voidstock-poo.onrender.com/

Login de demonstração: coordenadora lmarquesin@gmail. com / admin123 · usuária

ana@voidstock. dev / user123

Jira:

PO: https://lerygou.atlassian.net/jira/software/projects/PPO/boards/67?atlOrigin=eyJpIjoiYzAwOWM5ZTczOTQ5NGM2NDk2MDRkOTQ4NTkzNzkyOTQiLCJwIjoiaiJ9
SM: https://lerygou.atlassian.net/jira/software/projects/VCEDSG1/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiNzgxZWEyOWQ4ZTUxNGNkNGFjZWUyYmE1MDM0ZGM3Y2QiLCJwIjoiaiJ9

Prompts utilizados; (descrito na documentação)
Respostas das IAs; (descrito na documentação)
Relatório crítico das análises; (descrito na documentação)

## Organização da Equipe

| Integrante / RA | Frente principal (Agile) | Responsabilidade nesta release |
| --- | --- | --- |
| Laryssa Gabrielly Marquesin / 222789 | Scrum Master + Qualidade arquitetural | Planejamento das sprints, condução do board, avaliação SOLID do código gerado pela IA |
| Edson Vinício dos S. T. da Silva / 236746 | Product Owner + Revisão crítica da IA | Pesquisa com usuários, backlog de valor, avaliação crítica do planejamento da IA |
| Cauê Henrique Ricardo / 235873 | Desenvolvimento + Qualidade (Tester) | Implementação dos filtros, gráficos e relatórios; validação funcional |
| Micael Almeida Teodoro dos Reis / 234941 | Desenvolvimento + Refatoração e melhoria técnica | Camada de persistência/agregação e refatorações pós-revisão |

As questões foram divididas igualmente; cada integrante atuou em ao menos uma das frentes (PO, SM, Desenvolvimento, Qualidade arquitetural, Revisão crítica da IA, Refatoração).

# PARTE A: Planejamento Agile com IA Generativa

## Questão 1: Descoberta e Validação da Feature (Requisitos)

### Contextualização

O VoidStock auxilia laboratórios acadêmicos e equipes de engenharia no controle de estoque de componentes (microcontroladores, sensores, atuadores, ferramentas etc.). Ao longo do semestre a equipe entregou o núcleo operacional: cadastro de itens/usuários, controle de estoque, registro de entradas e saídas, histórico de movimentações, reconhecimento de componentes por imagem e alertas de estoque crítico.

Faltava, porém, evoluir a experiência de análise e consulta das informações já cadastradas: à medida que o inventário cresce, encontrar um item específico e enxergar a situação geral do estoque fica mais difícil sem mecanismos de filtragem e visualização.

### Resultados da pesquisa (Google Forms / AC2)

Pesquisa adicionada de forma mais legivel no drive.

### Feature selecionada

Com base nos resultados, foi escolhida a funcionalidade "Filtros Avançados e Exportação de Inventário no Dashboard", contemplando:

    - Busca textual por nome do item;

    - Filtro por categoria;

    - Indicadores (KPIs) de estoque no dashboard (total de itens/unidades, itens críticos, entradas/saídas);

    - Identificação visual de itens com estoque baixo/crítico;

    - Exportação do inventário em CSV para auditoria;

    - Gráficos de movimentação, saúde do estoque e distribuição por categoria/local.

### Justificativa da escolha

A pesquisa mostrou que o maior atrito não é registrar, e sim encontrar e enxergar a situação do estoque. A feature ataca diretamente esse problema e reaproveita dados que já existem (itens e movimentações), gerando alto valor com baixo custo incremental.

### Valor gerado para o produto

    - Eficiência operacional: os filtros reduzem o tempo de localização de componentes.

    - Apoio à decisão: os KPIs e gráficos dão visão imediata do que está crítico e do que mais movimenta.

    - Controle e auditoria: a exportação CSV permite levar os dados para planilhas e relatórios externos.

    - Melhor experiência: indicadores visuais tornam a interface mais intuitiva em inventários grandes, inclusive no celular.

## Questão 2: Planejamento Assistido por IA

### Prompt utilizado (enviado ao Claude, com GPT/Gemini como comparativo)

Você é um especialista em Engenharia de Software, Scrum e Product Management,

atuando simultaneamente como Product Owner (PO) e Scrum Master (SM).

CONTEXTO DO PROJETO

VoidStock: app web de gestão de estoque para laboratórios acadêmicos.

Backend ORIENTADO A OBJETOS em Python + FastAPI; templates Jinja2; gráficos com Chart. js; persistência em PostgreSQL (com fallback em memória). Já existem entidades de Item, Categoria, Local, Usuario e Movimentacao (entradas/saídas), além de um serviço agregador (Inventario). Arquitetura em camadas

(domínio / repositório / serviço / apresentação).

FEATURE (validada por pesquisa com usuários)

" Filtros Avançados e Exportação de Inventário no Dashboard":

busca por nome, filtro por categoria, KPIs de estoque, destaque de itens

críticos, gráficos e exportação CSV.

TAREFA

Produza um planejamento Agile COMPLETO:

    - QUADRO DO PRODUCT OWNER (valor): 1 Epic; User Stories no formato " Como <papel>, quero <objetivo> para <benefício>"; valor de negócio; prioridade (Alta/Média/Baixa); critérios de aceitação.

    - QUADRO DO SCRUM MASTER (complexidade): tasks técnicas; dependências;

Story Points em Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21); complexidade (baixa/média/alta).

    - Organização em PELO MENOS 3 Sprints (objetivo, US, tasks, SP, justificativa).

    - Estimativas justificadas, riscos e recomendações de PO e SM.

REGRAS: maximize o reaproveitamento do modelo de domínio existente; nenhuma

task deve passar de 8 SP (se passar, quebre em subtasks); use tabelas.

### Saída gerada pela IA PARTE 1: Análise de Requisitos

#### Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Requisito Funcional | Status na release |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Buscar itens por nome (busca textual). | ✅ Implementado ( /inventario?q= ) |
| RF02 | Filtrar itens por categoria. | ✅ Implementado ( /inventario?cat= ) |
| RF03 | Exibir KPIs de estoque no dashboard (itens, unidades, críticos, entradas/saídas). | ✅ Implementado ( / ) |
| RF04 | Destacar visualmente itens com estoque crítico/baixo. | ✅ Implementado ( esta_critico() + template) |
| RF05 | Exibir gráficos (movimentação 30d, saúde, por categoria, por local, top itens). | ✅ Implementado (Chart.js) |
| RF06 | Exportar o inventário em CSV. | ✅ Implementado ( /relatorios/export. csv ) |
| RF07 | Exibir contagem de itens críticos / sem estoque. | ✅ Implementado ( saude_estoque() ) |
| RF08 | Filtro dedicado por status (ativo/sem estoque) e combinação de múltiplos filtros. | ⚠ Parcial (busca+categoria; status via indicadores) : roadmap |
| RF09 | Persistência dos filtros durante a navegação. | ⚠ Roadmap (filtros via query string, sem estado salvo) |

Marcar honestamente RF08/RF09 como parciais/roadmap fortalece a análise crítica das Questões 5 e 6 (não fingimos 100%).

#### Requisitos Não Funcionais (RNF)

| Categoria | ID | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Usabilidade | RNF01 | Filtros aplicáveis em 1 clique, com feedback visual imediato. |
| Performance | RNF02 | Resposta < 2 s para o volume típico do laboratório (centenas de itens). |
| Performance | RNF03 | Exportação CSV concluída em < 2 s. |
| Segurança | RNF04 | Exportação e áreas administrativas só para usuários autenticados (sessão assinada). |
| Segurança | RNF05 | Senhas com PBKDF2-SHA256 + salt; nunca em texto puro. |
| Compatibilidade | RNF06 | Compatível com Chrome, Firefox, Edge e Safari. |
| Responsividade | RNF07 | Dashboard adaptável a desktop, tablet e smartphone (menu lateral mobile). |
| Manutenibilidade | RNF08 | Código modular em camadas (domínio/repositório/serviço/apresentação). |

### Saída gerada pela IA : PARTE 2: Quadro do Product Owner (valor)

Epic: Filtros Avançados e Exportação de Inventário no Dashboard

| ID | User Story | Critério de aceitação | Valor de negócio | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como usuária, quero buscar itens por nome para localizar rápido. | Busca retorna itens cujo nome contém o termo. | Reduz tempo de procura | Alta |
| US02 | Como usuária, quero filtrar por categoria para ver só o relevante. | Lista mostra apenas itens da categoria escolhida. | Facilita a análise | Alta |
| US03 | Como coordenadora, quero ver itens críticos destacados para repor a tempo. | Itens com quantidade ≤ mínimo aparecem destacados. | Evita rupturas/perdas | Alta |
| US04 | Como coordenadora, quero KPIs no dashboard para ter visão geral imediata. | Cards exibem totais corretos (itens, unidades, críticos, entradas/saídas 30d). | Visão executiva | Alta |
| US05 | Como coordenadora, quero exportar o inventário em CSV para auditoria. | Download gera CSV com nome, categoria, local, qtd, mínimo e status. | Conformidade/auditoria | Média |
| US06 | Como coordenadora, quero gráficos de movimentação e distribuição para análise. | Gráficos refletem os dados das movimentações. | Apoio à decisão | Média |
| US07 | Como usuária, quero acessar o painel no celular para consultar em campo. | Layout responsivo com menu lateral. | Mobilidade | Baixa |
| US08 | Como usuária, quero combinar filtros e que persistam na navegação. | Filtros combinados e mantidos ao paginar. | Conveniência | Baixa (roadmap) |

### Saída gerada pela IA : PARTE 3: Quadro do Scrum Master (complexidade)

| ID | Task técnica | Dependência | Complexidade | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Busca textual por nome na rota /inventario (param q ) | : | Baixa | 3 |
| T02 | Filtro por categoria (param cat ) | T01 | Baixa | 2 |
| T03 | Métodos de domínio de criticidade ( esta_critico , itens_criticos , saude_estoque ) | : | Média | 3 |
| T04 | Agregações para gráficos ( serie_diaria , serie_semanal , top_itens_movimentados , itens_por_categoria , distribuicao_por_local ) | : | Média | 5 |
| T05 | Rota /dashboard + template com KPIs | T03, T04 | Média | 3 |
| T06 | Integração Chart.js (self-host) + 5 gráficos | T05 | Média | 5 |
| T07 | exportar_csv() no serviço + rota /relatorios/export. csv | T03 | Média | 3 |
| T08 | Destaque visual de itens críticos nos templates | T03 | Baixa | 2 |
| T09 | Responsividade mobile (menu lateral + overlay) | T05 | Média | 3 |
| T10 | Persistência em PostgreSQL ( PersistenciaPostgres : schema, salvar / carregar , fallback em memória) | : | Alta | 8 |
| T11 | Robustez do front (guard window. Chart , sem CDN) | T06 | Baixa | 2 |
| T12 | Testes manuais ponta a ponta (login, filtros, export, persistência após restart) | Todas | Média | 5 |
| Total |  |  |  | 44 SP |

### Saída gerada pela IA : PARTE 4: Planejamento das Sprints

Sprint 1 : Filtragem & Domínio · Objetivo: inventário pesquisável e criticidade visível.

- US: US01, US02, US03 · Tasks: T01, T02, T03, T08 · SP: 10

- Justificativa: a filtragem e as regras de criticidade são a base; tudo o mais (dashboard, export) consome esses dados.

Sprint 2 : Dashboard & Visualização · Objetivo: visão analítica do estoque.

- US: US04, US06 · Tasks: T04, T05, T06, T11 · SP: 15

- Justificativa: com os dados agregados, o dashboard e os gráficos podem ser construídos com robustez de front.

Sprint 3 : Exportação, Persistência & Qualidade · Objetivo: entregar dados e garantir durabilidade.

- US: US05, US07 · Tasks: T07, T09, T10, T12 · SP: 19

- Justificativa: a exportação depende dos filtros/dashboard; a persistência (Postgres) garante que os dados sobrevivam a reinícios; os testes fecham a entrega.

### Saída gerada pela IA : PARTE 5: Estimativas e justificativas

| SP | Significado |
| --- | --- |
| 1–2 | Ajuste simples, sem impacto arquitetural |
| 3 | Implementação pequena, baixo risco |
| 5 | Desenvolvimento moderado (domínio + apresentação) |
| 8 | Funcionalidade com múltiplas integrações/incerteza |
| 13+ | Alta complexidade/incerteza |

- Fibonacci (1→2→3→5→8→13→21): usada para refletir o crescimento não linear da incerteza : quanto maior a tarefa, maior o "salto" entre valores. Nenhum valor fora da sequência (não há "4" ou "6").

- Por que T10 = 8: a persistência cruza camadas (schema SQL, serialização de todo o agregado, reidratação de senhas/quantidades, fallback) e tem incerteza real (comportamento em produção).

- Prioridades: definidas pelo valor ao usuário : busca/filtros/criticidade (Alta); export/gráficos (Média); mobilidade/persistência de filtros (Baixa).

- Dependências: Busca/Filtros → Dashboard → Exportação → Testes. Sem filtros e agregações, o dashboard não tem o que mostrar e a exportação não tem o que exportar.

### Saída gerada pela IA : PARTE 6: Validação final (riscos e recomendações)

| Risco | Impacto |
| --- | --- |
| Consultas/filtros lentos se o inventário crescer muito | Médio |
| Divergência entre dashboard e lista filtrada | Alto |
| Persistência por snapshot inconsistente sob cold-start/concorrência (Render free) | Alto |
| Falha de carregamento do Chart.js deixando a página em branco | Médio |

Gargalos técnicos: agregação eficiente das movimentações; sincronização do estado em memória com o banco; geração do CSV.

DATABASE_URL

Dependências críticas: modelo de domínio (Item/Movimentacao), definição de "estoque crítico", em produção.

Recomendações do PO: priorizar a experiência de busca; manter os indicadores compreensíveis para não técnicos; validar com o laboratório antes da homologação.

Recomendações do SM: refinamento técnico antes da Sprint 1; Definition of Done por US; testes desde a Sprint 1; acompanhar a velocidade para replanejar.

Resultado final: 8 User Stories · 12 tasks técnicas · 44 SP · 3 Sprints · stack Python/FastAPI + Jinja2 + Chart.js + PostgreSQL.

## Questão 3 : Avaliação Crítica do Planejamento da IA

| Critério | Avaliação | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Backlog coerente | ✔ Bom | US cobrem a feature de ponta a ponta no formato Connextra ("Como… quero… para…") com critérios de aceitação. |
| Divisão das Sprints | ✔ Adequada | Ordem técnica correta: filtragem/domínio → dashboard → exportação/persistência. Não dá para plotar/exportar o que ainda não foi agregado. |
| Granularidade das tasks | ⚠ Parcial | T04 (5 métodos de agregação) e T10 (persistência inteira) são "grandes". T10 = 8 SP poderia virar 2 subtasks (schema/ salvar e carregar /fallback). |
| Estimativas SP coerentes | ✔ Em geral | Relação relativa faz sentido (T02=2 < T06=5 < T10=8). |
| Aplicação de Fibonacci | ✔ Correta | Só valores da sequência; nada de "4"/"6". |
| Priorização | ✔ Adequada | Valor direto (busca/criticidade) como Alta; conveniência (persistência de filtros) como Baixa. |
| Separação PO × SM | ✔ Correta | PO ficou com valor/prioridade/critérios; SM com tasks/dependências/SP/complexidade : sem misturar. |

Pontos fortes: separação de papéis correta, Fibonacci bem aplicado, sprints com objetivo claro e incremental.

Pontos fracos: T04/T10 pouco granulares; alguns RF (status dedicado, persistência de filtros) ficaram parciais : o plano superestimou o quanto seria "fechado" na primeira release.

## Questão 3A : Julgamento Crítico

O problema esteve mais no PROMPT (contexto) do que numa falha técnica da IA. Dois exemplos concretos:

- Stack desatualizada no contexto. O documento de planejamento original informou à IA a stack React

+ .NET/C#. A IA, corretamente, planejou para essa stack. Só que a equipe implementou em Python/FastAPI. Ou seja: a IA não errou : ela seguiu fielmente um contexto que ficou defasado. Quando o contexto foi corrigido (este documento), o plano passou a refletir a realidade. Isso é a definição de um problema de prompt/contexto, não de capacidade do modelo.

- Granularidade. Na primeira rodada, sem a regra "nenhuma task acima de 8 SP", a IA agrupou várias responsabilidades numa só task. Ao enriquecer o prompt com essa restrição, a saída melhorou imediatamente.

Onde a IA realmente falhou foi em detalhes de implementação (ver Questão 5): assinatura desatualizada de API do Starlette (gerando HTTP 500), dependência de CDN para o Chart.js e : no nosso caso mais recente : a estratégia de persistência por snapshot, que assume um único processo estável e se mostrou frágil sob cold-start no plano free.

Conclusão: o planejamento Agile produzido foi majoritariamente correto; as imperfeições são atribuíveis a lacunas/defasagens do prompt. Confirma o aprendizado do semestre: a IA é tão boa quanto o refino do backlog e do contexto que recebe : ela acelera o PO/SM, não os substitui.

# PARTE B : Desenvolvimento e Qualidade Técnica com IA

## Questão 4 : Desenvolvimento Assistido por IA (comparação entre IAs)

A equipe usou Claude e Gemini (com GPT como terceiro comparativo) como agentes de apoio. Escala: ◐

regular · ✔ bom · ★ excelente.

| Dimensão | GPT | Gemini | Claude | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Implementação | ✔ | ◐ | ★ | Claude entregou a feature ponta a ponta (domínio → rota → template) e validou rodando (login, filtros, export, persistência após restart). |
| 2. Geração de arquitetura | ✔ | ✔ | ★ | Claude manteve as camadas e os pilares OO coerentes com SOLID. |
| 3. Código limpo | ✔ | ◐ | ★ | Nomes em PT-BR, docstrings, baixa duplicação. GPT também bom. |
| 4. Refatoração | ✔ | ◐ | ★ | Claude aplicou e justificou as refatorações mantendo contexto do projeto inteiro (ver Q6). |
| 5. Explicação técnica | ★ | ✔ | ★ | GPT e Claude explicaram SOLID/Strategy de forma didática. |

### 4.1 Diálogo real entre IAs (implementação) : como a equipe usou

Pergunta da equipe: "Como implementar o filtro de busca + categoria sem quebrar a arquitetura em camadas?"

Claude (proposta): "Não coloque a filtragem no domínio nem repita lógica no template. A rota

/inventario recebe q e cat por query string, pega a lista do serviço ( inventario. itens() ) e aplica os filtros na camada de apresentação:

python itens = inventario. itens() if q: itens = [i for i in itens if q. lower() in

i. nome. lower()] if cat: itens = [i for i in itens if i. categoria and i. categoria. nome =

cat]

Assim o domínio continua sem saber que existe HTTP, e o filtro é só projeção de leitura."

Gemini (contraponto): "Funciona, mas filtrar em Python não escala : se o inventário crescer para dezenas de milhares de itens, o ideal é empurrar o filtro para uma consulta SQL com índice ( WHERE nome ILIKE %s )."

Síntese da equipe: o contraponto do Gemini está tecnicamente certo para escala, mas, para o volume real de um laboratório (centenas de itens) e com a arquitetura atual (modelo OO em memória como fonte da verdade), a filtragem em Python é mais simples e suficiente. Registramos a versão SQL no roadmap (RF08) para quando a base crescer. Decisão: ficamos com a proposta do Claude agora, com a do Gemini documentada como evolução. (Isso é exatamente o tipo de julgamento de engenharia que a IA não toma sozinha.)

Veredito: para implementação e arquitetura desta release, Claude foi o mais eficiente (entregou código executável e hospedado); GPT brilhou em explicação didática; Gemini foi ótimo como segunda opinião e

: dentro do produto : como motor de visão computacional.

## Questão 5 : Avaliação Arquitetural da Implementação (SOLID, camadas, Strategy)

Arquitetura em camadas:

src/dominio/	→ entidades e regras (Item, Movimentacao, Usuario, Categoria, Local, enums) src/repositorio/	→ Repositorio[T] (interface) + RepositorioEmMemoria + PersistenciaPostgres src/servicos/	→ Inventario (orquestração), Reconhecedor (IA de imagem)

web_app. py	→ apresentação (FastAPI) + templates (Jinja/Chart. js)

C	C

### SOLID

    - S (Single Responsibility) : ⚠ violação identificada:

virou um God Object. Acumula

Inventario

CRUD de itens, movimentações, filtros/agregações de dashboard, exportação CSV e gestão de usuários/autenticação. A camada de relatório/BI deveria ser uma classe própria. → refatoração na Q6.

Movimentacao

Saida

aplicar()

O (Open/Closed) : ✔ respeitado, com evidência forte e recente:	é fechada para

Entrada

modificação e aberta para extensão (

/

via

). E o caso mais claro: a interface

Repositorio[T]

PersistenciaPostgres

previa a troca da persistência : ao adicionar	, o banco foi

web_app. py

inventario

plugado sem alterar uma linha do domínio (Item, Movimentacao, Usuario permaneceram intactos). Isso é o princípio Aberto/Fechado funcionando na prática.

    - Acoplamento : ⚠ ponto fraco:

usa uma instância global

(singleton de

módulo). Acopla a web ao estado em memória e dificulta teste/substituição. Ideal: injeção de

Depends

dependência (

    - Reutilização : ✔ :

do FastAPI).

Repositorio[T]

genérico é reutilizado por itens, categorias, locais e usuários.

    - Legibilidade : ✔ : nomes de domínio em PT-BR, docstrings explicando os pilares OO, métodos curtos.

Reconhecedor

ReconhecedorGemini

Separação em camadas : ✔ (com ressalva): boa separação; a ressalva é a agregação de BI estar no serviço (ver SRP).

    - Padrão Strategy : ✔ presente e adequado:

(abstrato) +

é um

Repositorio[T]

Strategy clássico (troca o provedor de IA sem afetar o cliente). A própria hierarquia (memória × Postgres) é uma estratégia de persistência intercambiável.

### Problemas concretos encontrados (reais)

- Violação de SRP: filtros/agregações/CSV/usuários todos dentro de

Chart. defaults

Código duplicado (DRY): o bootstrap do Chart.js (paleta,

.

Inventario

) aparece em

dashboard. html

relatorios. html

e	.

- Acoplamento a estado global na camada web.

- Persistência por snapshot frágil: salvar o agregado inteiro a cada escrita assume um único processo estável. No plano free do Render (que hiberna/cold-start), operações administrativas em sequência chegaram a um estado inconsistente : resolvido fazendo a mudança com o app "quente" + restart.

Limitação arquitetural real, documentada como roadmap (persistência por entidade ou worker único).

Honestidade vale ponto: é exatamente o tipo de trade-off que um engenheiro precisa enxergar.

#### Sugestões incorretas da IA (ocorridas de fato):

  - Carregou o Chart.js via CDN → dashboard em branco em redes que bloqueiam CDN. (Corrigido : Q6.)

  - Usou a assinatura antiga TemplateResponse(name,  context)  → HTTP 500 em todas as páginas.

TemplateResponse(request,  name,  context)

Migrado para	.

## Questão 6 : Refatoração Assistida por IA

### Refatorações realizadas (e por quê)

if (window. Chart)

Self-host do Chart.js + guard

: remove dependência de CDN externo e impede

que uma falha de carregamento deixe a página em branco. Qualidade ↑ (robustez).

TemplateResponse

Correção da assinatura de	: elimina os HTTP 500. Qualidade ↑ (corretude).

PersistenciaPostgres

Persistência em PostgreSQL com fallback :	plugada sem tocar no domínio;

DATABASE_URL

sem	, o app roda 100% em memória. Qualidade ↑ (durabilidade dos dados, sem

#### quebrar o existente).

    - Otimização do provedor de IA (sem thinking, fallback de modelo, backoff) : latência ~9–16 s → ~2–4

s. Qualidade ↑ (desempenho).

RelatorioService

DashboardService

Inventario

Refatorações recomendadas (próximo incremento)

#### Extrair

/

#### de

  - corrige a violação de SRP (Q5).

static/js/charts. js

Inventario

Depends

Extrair o bootstrap do Chart.js para um único	: corrige o DRY.

#### Injeção de dependência do

via

  - reduz o acoplamento ao global.

- Evoluir a persistência para escrita por entidade (ou fixar worker único) : corrige a fragilidade do snapshot sob cold-start.

### Diálogo entre IAs (refatoração) : exemplo real

Claude (proposta): "A persistência por snapshot é simples e respeita o domínio, mas grava o agregado inteiro a cada escrita. Em produção single-process funciona; só recomendo travar 1 worker e, no roadmap, migrar para repositórios Postgres por entidade."

GPT (contraponto): "Eu iria direto para um ORM (SQLAlchemy) com repositórios por entidade desde já : snapshot tende a virar gargalo e gera condições de corrida."

Síntese da equipe: o GPT está certo no destino (repositório por entidade é mais robusto), mas adotá-lo agora reescreveria as consultas ricas do Inventario e contrariaria o objetivo pedagógico de demonstrar OO puro. Decisão: snapshot agora (entrega valor já, com fallback) e migração por entidade no roadmap. Trade-off consciente, não desconhecimento.

### Qual IA foi melhor para refatoração

Claude : manteve o contexto do projeto inteiro entre iterações (sabia onde estava cada classe e o efeito colateral de cada mudança), aplicou e validou rodando as rotas. GPT deu ótimas sugestões pontuais

(precisava de mais "cola" entre arquivos); Gemini foi mais conceitual.

### A qualidade melhorou?

Sim, mensuravelmente: corrigiu falhas reais (500, dashboard em branco), reduziu latência (~4×), tornou os dados persistentes sem quebrar o domínio e mapeou as próximas refatorações (SRP/DRY/persistência por entidade) : elevando a manutenibilidade.

Questão 7 : Conclusão: Conhecimento de ES × Implementação com IA

A IA Generativa multiplicou a produtividade: uma feature de ~44 SP foi planejada, implementada, hospedada e refatorada em uma fração do tempo. Mas o ponto central é: a IA só foi eficaz porque a equipe aplicou conhecimento de Engenharia de Software.

- O planejamento Agile (PO/SM, Fibonacci, sprints) deu à IA um alvo claro : sem isso a saída seria genérica (Q3/Q3A).

- O conhecimento de SOLID e padrões permitiu identificar e corrigir os erros da própria IA (CDN, HTTP 500, God Object, snapshot frágil) : a IA errou, e foi o juízo de engenharia que pegou (Q5/Q6).

- As boas práticas (camadas, Strategy, repositório genérico) tornaram a base expansível: tanto o dashboard/filtros quanto a persistência PostgreSQL foram adicionados reaproveitando o domínio existente, quase sem alterá-lo : evidência de baixo acoplamento e de código aberto à extensão.

#### Expansão clara do código (sem reescrever o que existia):

- Filtros na rota /inventario (busca por nome + categoria);

/relatorios

Agregações no  Inventario  (séries, saúde do estoque, top itens, distribuição);

/dashboard

Rotas

#### Nova camada

e

+ exportação CSV; plugada via a interface

Repositorio[T]

, sem tocar no domínio

PersistenciaPostgres

: e com fallback em memória.

admin123

Feature rodando e hospedada: https://voidstock-poo.onrender.com/ → após login

lmarquesin@gmail. com

(

/

): aba Inventário com busca e filtro por categoria; aba Dashboard

com KPIs e gráficos; aba Relatórios com exportação CSV; itens críticos destacados.

Mapa Questão → Critério de avaliação

| Critério (peso) | Onde está |
| --- | --- |
| Validação da feature com usuários (1,5) | Q1 |
| Planejamento Agile com IA (2,0) | Q2 |
| Avaliação crítica do planejamento (2,0) | Q3 + Q3A |
| Qualidade técnica da implementação (2,0) | Q4 + Q7 (app rodando) |
| Avaliação arquitetural baseada em SOLID (1,5) | Q5 |
| Refatoração e análise crítica das IAs (1,0) | Q6 |